Capstone Design **Ⅰ**

> Weekly Report

**Submit date** 2016.06.02

**Professor** Hee-Min PARK

**Major** Computer Software Engineering

**Student no.** 201021340

**Name** Yong-Ryul WON

주간 보고서

### > 개별 진도 보고

⭘ **작 성 자** **>** 원 용 률

⭘ **작 성 일** **>** 16.06.02

⭘ **팀 명** **>** SPACE LOG

⭘ **프로젝트명** **>** SPACE LOG

⭘ **지 도 교 수** **>** 박희민 교수님

⭘ **작 업 기 간** **>** ~16.06.02

**1. 지난 작업 내용**

**>** 개발 계획서 확정 및 전체 시스템 구성 완료

**>** 회원 가입 및 로그인 폼 작성(index.html page) 및 서버와 통신 테스트 (90%)

**2. 지난 작업 성과**

**>** 전체적 시스템 구성 확립

**>** 회원 가입 및 로그인 완성 및 서버 통신 테스트 완료

**3. 지난 작업 상의 문제점**

**>** 회원 가입 및 로그인 모듈이 완료 된 줄 알았으나 테스트 결과 로그인 시 동일 아이디로 중복 로그인 되어 main page로 들어가는 문제 발생. 따라서 서버 간 통신 시 접속 여부에 따라 동일 아이디로 로그인 하지 못하도록 수정을 해야 함.

**4. 앞으로 해야 할 작업 내용**

**>** 로그인 시에 index page -> main page로 전환 시 연결 유지 문제 해결

**>** 행성 시스템 및 관련 UI 모듈 제작

**>** 서버 간 통신이 제대로 되는지 테스트

**5. 지도 교수와의 논의 사항**